Definition of Done

“Sistema de Sesiones Plenarias CORE Valparaíso”

Fecha:[16/06/2026]

Tabla de contenido

Contenido

Datos del documento	3

Product Goal.	5

Sprint Goal.	5

Definition of Done.	6

# Datos del documento

Histórico de Revisiones

| Versión | Fecha | Descripción/cambio | autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 16/06-2026 | Ajuste y validación del Definition of Done Sprint 3 | Equipo de proyecto |
| 1.0 | 15/06-2026 | Creación inicial del documento | Equipo de proyecto |

Información del Proyecto

| Organización | Duoc UC. Escuela de Informática y Telecomunicaciones |
| --- | --- |
| Sección | 004V |
| Proyecto (Nombre) | Sistema de Sesiones Plenarias CORE |
| Fecha de Inicio | 19-03-2026 |
| Fecha de Término | 21-07-2026 |
| Patrocinador principal | Miguel Gonzalez |
| Docente | Jorge Gómez Flores |

Integrantes

| Rut | Nombre | Correo |
| --- | --- | --- |
| 17.480.311-0 | Evelyn Parra | ev.parra@duocuc.cl |
| 19.613.118-3 | Marianella Ciacciarelli | ma.ciacciarelli@duocuc.cl |
| 18759693-9 | Kiara Gatica | kia.gatica@duocuc.cl |

# Product Goal.

Completar la automatización del proceso plenario mediante la gestión de acuerdos, generación de certificados, consolidación de información de la sesión y validaciones finales, asegurando la disponibilidad de documentación oficial y la trazabilidad de las decisiones adoptadas por el Consejo Regional.

# Sprint Goal.

Implementar la administración de acuerdos plenarios, la generación y consulta de certificados, el resumen de sesión, el historial documental y las mejoras finales del módulo Pleno, dejando el sistema preparado para su validación y entrega final.

# Definition of Done.

| Sprint (n) | Ítem | Estado | Observación |
| --- | --- | --- | --- |
| Sprint 3 | Cumplimiento de criterios de aceptación | Done | Se verificó el cumplimiento de las historias relacionadas con acuerdos, certificados y resumen de sesión. |
| Sprint 3 | Gestión de acuerdos plenarios | Done | El sistema permite registrar, editar, visualizar y eliminar acuerdos adoptados durante la sesión. |
| Sprint 3 | Generación de certificados | Done | Se implementó la generación automática de certificados de acuerdos con control de versiones. |
| Sprint 3 | Visualización y descarga de certificados | Done | Los certificados pueden visualizarse y descargarse correctamente desde el sistema. |
| Sprint 3 | Historial de certificados | Done | Se mantiene un historial de versiones generadas con trazabilidad de cambios. |
| Sprint 3 | Resumen de sesión | Done | Se implementó la consolidación de información relevante de la sesión plenaria. |
| Sprint 3 | Registro de observaciones finales | Done | Se habilitó el registro de observaciones finales independientes de la configuración inicial de la sesión. |
| Sprint 3 | Validación de permisos por rol | Done | Se verificó el acceso según perfil para las funcionalidades del módulo. |
| Sprint 3 | Pruebas funcionales finales | Done | Se ejecutaron pruebas sobre acuerdos, certificados, historial y resumen de sesión. |
| Sprint 3 | Actualización de artefactos técnicos | Done | Se actualizaron backlog, tablero Kanban, evidencias, documentación y plan de pruebas. |
| Sprint 3 | Respaldo de código en GitHub | Done | Los cambios fueron registrados mediante ramas, commits y Pull Requests.. |
| Sprint 3 | Validación final del Sprint | Done | Sprint validado por el equipo y preparado para presentación. |