Definition of Done

“Sistema de Sesiones Plenarias CORE Valparaíso”

Fecha:18/04/2026

Tabla de contenido

Contenido

Datos del documento	3

Product Goal.	5

Sprint Goal.	5

Definition of Done.	6

# Datos del documento

Histórico de Revisiones

| Versión | Fecha | Descripción/cambio | autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 18/05/2026 | Ajuste y validación del Definition of Done Sprint 1 | Equipo de Proyecto |
| 1.0 | 17/04/2026 | Creación inicial del documento | Equipo de Proyecto |

Información del Proyecto

| Organización | Duoc UC. Escuela de Informática y Telecomunicaciones |
| --- | --- |
| Sección | 004V |
| Proyecto (Nombre) | Sistema de Sesiones Plenarias CORE |
| Fecha de Inicio | 19-03-2026 |
| Fecha de Término | 21-07-2026 |
| Patrocinador principal | Miguel Gonzalez |
| Docente | Jorge Gomez Flores |

Integrantes

| Rut | Nombre | Correo |
| --- | --- | --- |
| 17.480.311-0 | Evelyn Parra | ev.parra@duocuc.cl |
| 19.613.118-3 | Marianella Ciacciarelli | ma.ciacciarelli@duocuc.cl |
| 18759693-9 | Kiara Gatica | kia.gatica@duocuc.cl |

# Product Goal

El objetivo del producto es desarrollar una solución tecnológica sobre la plataforma existente del Consejo Regional del Gobierno Regional de Valparaíso (CORE), que permita automatizar y optimizar la gestión de sesiones plenarias.

El sistema integrará el registro digital de votaciones en tiempo real, la consolidación de acuerdos provenientes de comisiones, la generación automática de actas, con el fin de mejorar la eficiencia, trazabilidad y formalización de los procesos del CORE, eliminando la intervención manual y asegurando la legalidad de los documentos generados.

# Sprint Goal

Implementar el acceso al módulo de pleno según perfiles y habilitar la gestión básica de sesiones plenarias, incluyendo creación, edición, eliminación, visualización y precarga de propuestas.

# Definition of Done.

El Definition of Done establece los criterios mínimos que debe cumplir el incremento desarrollado durante el Sprint 1 para ser considerado terminado, validado y demostrable.

| Sprint (n) | Ítem | Estado | Observación |
| --- | --- | --- | --- |
| Sprint 1 | Cumplimiento de criterios de aceptación | En ejecución | Se verifica que las funcionalidades desarrolladas cumplan con las HU definidas para el módulo Pleno. |
| Sprint 1 | Validación de interfaz y navegación | En ejecución | Las vistas del módulo Pleno presentan navegación clara, textos corregidos y estructura visual coherente |
| Sprint 1 | Persistencia en base de datos | En ejecución | Las sesiones, comisiones, temas y puntos de tabla se almacenan y recuperan correctamente en la base de datos. |
| Sprint 1 | Eliminación lógica | En ejecución | Los registros no se eliminan físicamente, se utiliza vigencia 0/1 según corresponda. |
| Sprint 1 | Control de acceso por perfiles | En ejecución | Se valida el acceso según Secretaria del Pleno, Gobernador y Secretario Ejecutivo. |
| Sprint 1 | Pruebas funcionales | En ejecución | Se realizan pruebas manuales sobre, creación, edición, eliminación y visualización. |
| Sprint 1 | Actualización de artefactos técnicos | En ejecución | Se actualizan Backlog, Kanban, evidencias, plan de pruebas y documentación del Sprint. |
| Sprint 1 | Respaldo de código en GitHub | En ejecución | Los avances se registran mediante commits y ramas de trabajo según Git Flow. |
| Sprint 1 | Compatibilidad con entorno de pruebas | En ejecución | El sistema funciona en ambiente local con XAMPP, PHP, MariaDB y phpMyAdmin. |
| Sprint 1 | Validación final del Sprint | En ejecución | Queda sujeto a revisión final del equipo y docente guía. |