| ## ¦ GUÍA 1: ## Registro de antecedentes de proyecto |  |  |
| --- | --- | --- |
| ## Sigla | ## Asignatura | ## Experiencia de Aprendizaje |
| ## TPY 1101 | ## Taller Aplicado de Programación | Determinación y planificación de proyecto |
| ## Tiempo | ## Modalidad de Trabajo | ## Indicadores de logro |
| ## 3 semanas | ## Equipos de 3 integrantes | ## IL 1.1 , 1.2, 1.3, 1.4 y 1.5 |

Antecedentes generales

## Esta guía tiene como propósito registrar todos los antecedentes del proyecto a realizar durante el presente semestre.

Requerimientos para esta actividad

## Para el desarrollo de esta actividad los/las estudiantes deberán formar equipos de 3 integrantes, de acuerdo con lo determinado por el/la docente a cargo de la asignatura.

| Actividad |  |
| --- | --- |

Esta actividad tiene como propósito recopilar y organizar información esencial para el proyecto a realizar.

Principalmente, se tendrá que completar los datos que permitan identificar los roles de los integrantes del equipo, la problemática a solucionar, la metodología a implementar, las tecnologías y/o herramientas que utilizaran para el desarrollo de la solución propuesta por el proyecto, las evidencias a construir que respaldaran el trabajo a realizar, la planificación de las tareas a realizar por cada integrante del equipo de trabajo, entre otros antecedentes que apoyen el desarrollo y evidencie los conocimientos adquiridos durante el periodo de formación.

1. Antecedentes Personales

Esta sección presentará la información de cada integrante del equipo. Se incluirán sus datos personales y roles dentro del proyecto.

|  | Integrante 1 | Integrante 2 | Integrante 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Rut | 17.480.311-0 | 19.613.118-3 | 18.759.693-9 |
| Nombres | Evelyn | Marianella | Kiara |
| Apellidos | Parra Pino | Ciacciarelli | Gatica |
| Roles | Scrum Master / Developer | Developer | Developer |

2. Descripción Proyecto

El proyecto “Sistema de gestión de sesiones plenarias y comisiones del CORE” tiene como propósito mejorar una plataforma existente del Consejo Regional del Gobierno Regional de Valparaíso, permitiendo automatizar el registro de votaciones, la generación de actas y su validación mediante firma electrónica del Estado. Su objetivo es optimizar la eficiencia, trazabilidad y formalización de los procesos, integrando las votaciones provenientes de comisiones en un flujo centralizado. El alcance del proyecto considera la implementación de mejoras sobre el sistema actual, sin desarrollar una solución desde cero.

| Tema | Sistema de gestión de sesiones plenarias del Consejo Regional del Gobierno Regional de Valparaíso |
| --- | --- |
| Descripción | Permite automatizar el registro de votaciones, la generación de actas y su validación mediante firma electrónica en las sesiones plenarias del Consejo Regional, integrando información proveniente de otros módulos del sistema. |
| Problemática detectada | Procesos manuales en votaciones y generación de actas que generan demoras, errores y dificultades en la trazabilidad de la información. |
| Solución esperada | Automatizar el flujo completo de votaciones, generación de actas e integración con firma electrónica en un sistema centralizado. |
| Objetivos generales | Desarrollar mejoras que permitan automatizar y optimizar la gestión de sesiones plenarias y comisiones del CORE. |
| Objetivos específicos | Implementar un sistema que permita automatizar el registro de votaciones, la generación de actas y su validación mediante firma electrónica, integrando la información necesaria para el proceso completo. |
| Alcance del proyecto | El sistema se desarrollará sobre una plataforma existente, incorporando mejoras en votaciones, actas y firma electrónica, sin crear una solución desde cero. |

3. Contexto del proyecto

El proyecto se desarrolla en el contexto del Consejo Regional del Gobierno Regional de Valparaíso (CORE), organismo encargado de la toma de decisiones a nivel regional mediante sesiones plenarias, en las cuales se realizan votaciones y se generan actas oficiales. Actualmente, el CORE cuenta con un sistema que permite gestionar parcialmente estas sesiones, sin embargo, varios procesos clave, como el registro de votaciones, la generación de actas y la validación mediante firma electrónica, aún presentan intervención manual. Esta situación genera demoras en la gestión de la información, posibles errores en los registros y dificultades en la trazabilidad de los procesos, afectando la eficiencia y formalización de las sesiones. El público objetivo del sistema está compuesto por los consejeros regionales, el secretario ejecutivo del CORE y los funcionarios administrativos encargados de la gestión de sesiones y documentación, así como también por los usuarios responsables del registro, validación y control de votaciones dentro del sistema. La motivación del proyecto surge de la necesidad de optimizar e integrar estos procesos dentro de una plataforma existente, permitiendo automatizar el flujo de trabajo y mejorar la confiabilidad de la información. En este contexto, la oportunidad identificada es mejorar el sistema actual mediante la automatización del registro de votaciones, la generación automática de actas y la integración con firma electrónica del Estado, sin modificar la estructura base del sistema existente.

4. Metodología

Se utilizará la metodología ágil Scrum, la cual permitirá organizar el desarrollo del proyecto de forma iterativa mediante sprints. El trabajo comenzará con el levantamiento de requerimientos y análisis del sistema existente del Consejo Regional, seguido del diseño, desarrollo e integración de funcionalidades. Durante cada sprint se realizarán pruebas para validar el sistema. La información se obtendrá del análisis del sistema actual y sus procesos. El equipo trabajará de forma colaborativa, asignando responsabilidades a cada integrante. Esta metodología permite adaptarse a cambios durante el desarrollo, validar avances de forma continua y asegurar la calidad del sistema en cada etapa del proyecto.

Descripción Metodología

El desarrollo del proyecto se realizará utilizando la metodología ágil Scrum, trabajando en ciclos cortos (sprints) que permitirán entregar avances progresivos del sistema. El proceso comenzará con el levantamiento de requerimientos y el análisis del sistema actual del Consejo Regional del Gobierno Regional, lo que permitirá identificar mejoras y necesidades del flujo de sesiones plenarias. Posteriormente, se desarrollará el diseño de la solución, seguido de la implementación, pruebas (testing) e integración de funcionalidades, asegurando su correcto funcionamiento. La información será obtenida a partir del análisis del sistema existente y los procesos actuales, permitiendo definir los cambios necesarios y su correcta implementación. El equipo trabajará de manera colaborativa, distribuyendo tareas según los roles definidos. En cuanto a los roles, Evelyn asumirá el rol de Scrum Master y Developer, coordinando el equipo y participando en el desarrollo. Marianella se desempeñará como Developer, apoyando en el análisis y desarrollo del sistema. Kiara será Developer, enfocándose en la implementación e integración de funcionalidades.

5. Descripción técnica de la solución

El sistema será desarrollado utilizando PHP como lenguaje principal, junto a HTML5, CSS y JavaScript para la interfaz de usuario. La arquitectura se basa en un modelo estructurado sin framework, manteniendo separación entre controladores, modelos y vistas. La base de datos será gestionada mediante MariaDB, permitiendo almacenar votaciones, sesiones y actas. Se integrará un sistema de generación de documentos PDF y firma electrónica (FirmaGob). La solución será desplegada en un entorno Linux, asegurando compatibilidad con el sistema actual del Consejo Regional. Esta arquitectura permitirá una mejor mantenibilidad, escalabilidad y adaptación del sistema a futuros requerimientos.

Especificaciones técnicas de la solución a desarrollar

Infraestructura a utilizar: Servidor basado en Linux Debian, configurado con entorno de desarrollo para PHP y MariaDB. Arquitectura de software: Arquitectura cliente-servidor sobre plataforma web existente, con separación de capas en controladores, modelos y vistas. Lenguajes de programación: PHP (sin uso de framework) JavaScript HTML5 y CSS Framework, dependencias y/o librerías a utilizar: Librerías PHP para generación de documentos PDF Librerías para generación de códigos QR Librerías JavaScript para la interacción de la interfaz de usuario Integración con API de Firma Electrónica del Estado (FirmaGob) Base de datos: MariaDB Repositorio: Repositorio privado en GitHub, con control de versiones y acceso restringido por confidencialidad. Otros: Despliegue en entorno Linux compatible con el sistema actual del CORE Uso de convenciones de nomenclatura (CamelCase) Configuración de servicios de red (DNS) según entorno institucional

6. Plan de Trabajo

Esta sección presentará la planificación de las actividades y evidencias a desarrollar durante el proyecto. Se detallarán las tareas, responsables y recursos necesarios para cumplir con los objetivos establecidos.

| N° | Actividad | Descripción | Recursos | Duración | Responsable | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Levantamiento de información | Revisión del sistema existente y requerimientos | Documentación, reuniones | 2 semanas | Todo el equipo | Reuniones con CORE |
| 2 | Análisis del sistema | Identificación de mejoras | Diagramas, herramientas | 2 semanas | Marianella | Base para desarrollo |
| 3 | Diseño de solución | Modelado de datos y flujo | Software de modelado | 2 semanas | Equipo | Validación docente |
| 4 | Desarrollo backend | Implementación de lógica en PHP + pruebas iterativas | IDE, servidor Linux | 4 semanas | Equipo | Sin framework / Incluye testing en cada sprint |
| 5 | Integración APIs | Firma electrónica y otras APIs | Documentación API | 3 semanas | Kiara | Requiere permisos |
| 6 | Desarrollo frontend | Interfaz de usuario + validaciones | HTML, JS | 2 semanas | Equipo | Apoyo visual |
| 7 | Integración final | Unión de módulos y pruebas generales | Sistema completo | 2 semanas | Equipo | Validación |
| 8 | Documentación | Elaboración informes | Word/PDF | 1 semana | Equipo | Entregables |

7. Evidencias

Declarar las evidencias a diseñar para el proyecto. Estas evidencias deben ser acordadas con el docente, dependiendo de la dimensión del proyecto. Todas las evidencias deben estar en formato .pdf, .xls, .xlsx, .doc o .docx, según corresponda y deben ser legibles para el docente.

| Nro. | Nombre de evidencia | Descripción | Link para acceder (repositorio) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Product Backlog | Documento que contiene el listado de funcionalidades del sistema organizadas por prioridad. | Repositorio GitHub (pendiente) |
| 2 | Historias de Usuario | Documento que describe las funcionalidades desde la perspectiva del usuario, incluyendo criterios de aceptación. | Repositorio GitHub (pendiente) |
| 3 | Sprint Backlog | Planificación de tareas por sprint, incluyendo actividades y responsables. | Repositorio GitHub (pendiente) |
| 4 | Diagrama de Arquitectura | Representación de la estructura del sistema, mostrando sus componentes principales y su interacción. | Repositorio GitHub (pendiente) |
| 5 | Modelo de Base de Datos (MER) | Diagrama que representa las entidades, atributos y relaciones del sistema. | Repositorio GitHub (pendiente) |
| 6 | Casos de Prueba | Documento que define las pruebas a realizar para validar el correcto funcionamiento del sistema. | Repositorio GitHub (pendiente) |
| 7 | Informe Final del Proyecto | Documento que resume el desarrollo del proyecto, incluyendo análisis, solución implementada y resultados. | Repositorio GitHub (pendiente) |

8. Planificación semestral

### Distribución por fases - Fase 1: Semanas 1–4 → Definición y análisis - Fase 2: Semanas 5–12 → Desarrollo e integración - Fase 3: Semanas 13–16 → Testing y ajustes - Presentación Final: Semanas 17–18

| Actividad/semana | Fase 1 |  |  |  | Fase 2 |  |  |  |  |  |  |  | Fase 3 |  |  |  | Presentación Final |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | S 6 | S 7 | S 8 | S 9 | S 10 | S 11 | S 12 | S 13 | S 14 | S 15 | S 16 | S 17 | S 18 |
| Definición, análisis y diseño |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Desarrollo e integración |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Testing y ajustes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Entrega y exposición |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

9. Otros

Se incorporarán antecedentes complementarios que permitan respaldar y enriquecer la propuesta presentada.

El proyecto se desarrollará sobre una plataforma existente del Consejo Regional (CORE), por lo que se deberá respetar la confidencialidad de la información y del sistema. El repositorio será de carácter privado, con acceso restringido a los integrantes del equipo. Se contempla la posibilidad de realizar reuniones presenciales con el Gobierno Regional, previa coordinación. El desarrollo se llevará a cabo bajo restricciones técnicas previamente definidas, utilizando PHP sin framework, MariaDB y entorno Linux, asegurando la compatibilidad con el sistema actual. El equipo trabajará de forma colaborativa, participando en las distintas etapas del desarrollo, sin una división estricta de roles técnicos.